项目评审会议

2015-3 -26——2015-4-10

需求分析的获取、定义、评审、验证

2015 -4-10——2015-4-20

架构设计，王鹏程主导，各组组长辅助

2015-4-20——2015-5-10

选择目标网站，最确定当当网、京东的数据，并按时提交进度报告，

1. 爬取信息的分析、
2. 代码的设计与实现
3. 单元测试

2015-4-10——2015-5-20

数据的清洗，数据整合，数据存储

1. 分析爬取的数据，找出问题反馈
2. 检查数据的完整性
3. 检查爬取的数据量
4. 单元测试

2015-4-10——2015-5-20

前台界面设计和查询功能实现

1. 首先设计查询界面，这要根据要搜索的数据类型和要展示的商品信息设计界面
2. 设计搜索算法到数据库中找到匹配的结果
3. 测试搜索结果的好坏，提交系统测试报告，反馈到算法设计组，进行改进
4. 单元测试

2015-5-20——2015-5-28

系统集成，完成第一版本测试，主要测试：

* 1. 界面是否友好
  2. 功能是否和需求分析所要求的一致
  3. 搜索结果的优缺点
  4. 反馈bug，进行改进

2015-5-28-2015-6-10

系统测试

* 1. 界面是否美观
  2. 功能是否完善、好用
  3. Bug反馈